요약

본 문서는 제품 SW에 대한 시험을 실시하기 위한 계획을 기술한 문서이다.

변경 이력

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-03-18 | 최초 작성 | 김태형 |  |

목   차

1.  개요							1

1.1  목적 						1

1.2  범위						1

1.3  용어정의 및 약어 					2

1.4  관련 문서 					2

2. 시험 절차						3

2.1  모듈 시험 					3

2.2  통합 시험 					4

2.3  시스템 시험 (QE/규격,QI 시험)			5

3. 시험 평가 항목						6

3.1  성능						6

3.2  기능 및 사용 용이성				6

4. 시험 대상 분야 						7

5. 실시 기간						8

6. 시험 추진 방법						8

7. 시험 데이터						9

8. 시험 조직						10

9. 시험 라이브러리 관리절차				               11

9.1  시험 라이브러리 관리 개요				11

9.2  시험환경 구축					11

9.3  시험 라이브러리 이관 절차				12

별첨1. 통합 시험 환경 구성도				13

별첨2. QE/규격, QI 시험 환경 구성도				14

# 1.	개요

## 1.1	목적

본 계획서의 목적은 SW 개발 프로젝트 검증 및 확인과 사용자의 요구 사항 부합성 확인 절차를 수행하고 궁극적으로 품질 목표를 확인하고자 하는데 있다.

## 1.2	범위

본 계획서는 E/S단계의 통합시험 및 QE/규격,시험과 P/S단계의 QI시험에 대한 절차 및 방법을 기술한다.

통합시험과 달리 QE/규격 시험과 QI시험은 그 주체가 SW개발실과 독립적인 형태로 존재하고 있으므로 이 계획서를 수립할 때 해당 담당자와 함께 작업을 수행한다.

따라서 시험 절차 및 방법은 이를 준수하여야 한다. 다만 업무 및 조직 특성상 시험 항목과 방법이 차이가 있을 수 있다. 이는 향후 지속적으로 일관성 있는 시험을 수행하는데 기초자료로 활용되어질 것이다.

시험 대상이 되는 시험항목은 개발된 SW가 되지만 이를 개발하기 위해 기준선으로 활용된 SW 요구기능 정의서, 기능 설계서가 함께 형상관리 항목으로 관리된다.

형상관리에 대한 내용은 형상관리 계획서를 참조한다.

## 1.3	용어정의 및 약어

### 1.3.1	용어 정의

 모듈 시험

요구기능 정의서 및 기능 설계서에 따라 완성된 기능 및 모듈에 대한 SW 개발 담당자의 자체 시험이다. 여기에서는 모듈시험 결과서를 작성하나 이에 대해서는 공식적인 관리를 하지 않는다.

 통합 시험

자체 시험이 완료된 기능별 소스코드에 대해 기능 설계서에 따라 실시하는 시험이다. 이 시험에서는 기능간 연계에 대해서도 시험을 실시하여 통합시험 결과서를 작성한다. 정상적으로 시험이 완료된 Source와 시험내역을 시스템 시험 라이브러리에 이관한다.

 QE/규격 시험

각 기능 혹은 모듈에 대한 통합시험을 완료한 후에 시스템에서 지원하는 모든 기능에 대해 확인하는 시험이다. 이 시험에서는 시스템 내의 모든 기능을 시험하게 된다. 이 단계에서는 자체 기능 확인 시험을 실시하게 되며, 단말기 시스템의 성능에 대한 측정도 수행하게 된다. 이 시험을 통해 나타난 문제점이 있으면, 이 시험 도중에 해당 문제점이 해결될 수 있도록 한다. 시험이 완료되면 QE/규격 시험 결과서를 작성한다.

 QI 시험

QE/규격, 시험에서 각 기능 시험을 완료하고 “합격” 판정이 난 후 정식으로 단말기의 출하버전에 대해 검증하는 시험이다. 이 시험에서는 시스템 내의 모든 기능을 시험하게 된다. 이 시험을 통해 나타난 문제점이 있으면, 이 시험 도중에 해당 문제점이 해결될 수 있도록 한다. 시험이 완료되면 QI시험결과서를 작성한다.

 시험주기통제표 : 시험항목을 일정에 따라 순서를 두어 계획된 시험실시할 수 있도록 하는 표를 말한다.

### 1.3.2	약어

 SWTP(Software Test Plan) : 소프트웨어 시험 계획서

## 1.4	관련 문서

 LG-BD4000 상품 기획서

 LG-bd4000 상품 개발 계획서

 CDMA-PM-LG-BD40-SW개발계획서

 CDMA-PM- LG-BD40-품질보증계획서

 CDMA-PM- LG-BD40-형상관리계획서

# 2.	시험 절차

## 2.1	모듈 시험

### 2.1.1	시험 실시

(1) 준비된 모듈 시험의 시험 조건에 의거하여 시험을 실시한다.

(2) 시험 조건 상에 시험 예상 결과를 기록하고, 명시된 예상 결과대로 실행이 되지 않은 경우 결함의 원인을 조사한다. 결함의 원인은 다음과 같이 구분되어질 수 있으며, 필요 시 보다 상세하게 결함의 원인을 구분하여 적용한다.

 시험 조건의 결함

 코드상의 결함

 모듈(또는 기능) 설계서의 결함이나 누락

(3) 결함의 원인에 따라 적절한 시정 조치를 취한다.

 시험 조건의 결함인 경우 시험 계획을 수정하여 시험을 진행시킨다.

 코드상의 결함인 경우 코드를 디버깅하여 재시험을 수행한다. 단, 공통 모듈이거나 COPYCODE의 경우 기능 설계서를 참조하여 관련된 모듈들에 대해서도 재시험을 수행해야 한다.

 설계서의 결함인 경우 설계서의 잘못된 부분을 수정하고 코딩한 후, 수정된 내용에 대한 시험 조건을 다시 작성하여 시험을 수행한다.

(4) 모듈 시험 계획 상의 모든 시험 조건에 대하여 예상 결과대로 실행될 때까지 상기 절차를 반복 수행한다.

### 2.1.2	시험 결과 검토 및 후속조치

시험 주기 통제표에 의거해 시험 결과를 검토 받고, 다음 레벨의 시험(통합 시험) 수행을 위해 완성된 모듈을 라이브러리에 이관한다.

## 2.2	통합 시험

### 2.2.1	시험 체크리스트 및 데이터 준비

(1) 개념 정의

 시험 수행 시 사용될 점검 항목 및 데이터

 완성된 모듈에 직접 입력하기 위한 점검 항목 및 데이터

(2) 시험 체크리스트 및 데이터를 준비할 경우 정상과 비정상의 경우를 함께 준비한다.

### 2.2.2	시험 환경

시험 개시 전까지 다음과 같은 작업 과정을 거쳐 통합 시험을 실시한다.

 모든 파일과 NV_item을 초기화한다.

 컨트롤 코드 등이 실행 환경 내의 명칭으로 다시 설정되었는지를 확인한다.

별첨1. 통합 시험 환경 구성도

### 2.2.3	시험 실시

(1) 준비된 시험 체크리스트 내의 시험 조건에 의거하여 준비된 시험 조건을 실행시킨다.

(2) 시험 조건 상에 시험 결과를 기록하고, 명시된 예상 결과대로 실행이 되지 않은 경우 결함의 원인을 조사하여 SW 과제 책임자에게 보고한다. 결함의 원인은 다음과 같이 구분되어질 수 있으며, 필요 시 보다 상세하게 결함의 원인을 구분하여 적용한다.

 시험 조건의 결함

 코드상의 결함

 설계서의 결함이나 누락

(3) 결함의 원인에 따라 적절한 시정 조치를 취한다.

 시험 조건의 결함인 경우 시험 계획을 수정하여 시험을 진행시킨다.

 코드상의 결함인 경우 코드를 디버깅하여 모듈 시험을 수행하고, 적절한 회귀 시점부터 통합 시험을 수행한다.

 설계서의 결함인 경우 설계서의 잘못된 부분을 수정하고 코딩한 후, 수정된 내용에 대한 모듈 시험부터 재시험을 수행한다.

(4) 통합 시험 계획 상의 모든 시험 조건에 대하여 예상 결과대로 실행될 때까지 상기 절차를 반복 수행한다.

### 2.2.4	시험 결과 검토 및 후속조치

시험 주기 통제 표에 의거해 시험 결과를 검토 받고, 다음 레벨의 시험(QE/규격 시험) 수행을 위해 완성된 모듈을 라이브러리에 이관한다.

## 2.3	시스템 시험 (QE/규격,QI 시험)

### 2.3.1	시험 체크리스트 및 데이터 준비 (통합 시험팀 시험체크리스트 및 데이터 활용 가능)

(1) 개념 정의

 시험 수행 시 사용될 점검 항목 및 데이터

 완성된 모듈에 직접 입력하기 위한 점검 항목 및 데이터

(2) 시험 체크리스트 및 데이터를 준비할 경우 정상과 비정상의 경우를 함께 준비한다.

### 2.3.2	시험 환경

시험 개시 전까지 다음과 같은 작업 과정을 거쳐 QE/규격,QI시험을 실시한다.

 모든 파일과 NV_item을 사용자 시험 조건에 맞도록 준비한다.

 컨트롤 코드 등이 실행 환경 내의 명칭으로 설정되었는지를 확인한다.

별첨2. QE/규격, QI시험 환경 구성도

### 2.3.3	시험 실시

(1) 준비된 시험 체크리스트를 활용하여 시험을 실행한다.

(2) 시험 실행에 따른 시험 결과를 기록하고, 실행이 정상적으로 수행되지 않고 결함이 발생하였을 경우 통합 시험 담당자와 SW 과제 책임자에게 보고한다. 결함의 원인은 다음과 같이 구분되어질 수 있으며, 필요 시 보다 상세하게 결함의 원인을 구분하여 적용한다.

 시험 조건의 결함

 코드상의 결함

(3) 결함의 원인 및 경중에 따라 상호 협의하여 적절한 시정 조치를 취한다

(4) 시험 체크리스트의 기능이 정상적으로 실행될 때까지 상기 절차를 반복 수행한다.

### 2.3.4	시험 결과 검토 및 후속조치

시험 주기 통제 표에 의거해 시험 결과를 검토 받고, 다음 레벨의 시험(QI시험) 수행을 위해 완성된 모듈을 라이브러리에 이관한다.

# 3.	시험 평가 항목

시험 평가 항목은 시험 체크리스트를 중심으로 시험하고, 특히 다음과 같은  항목을 중점 시험한다.

## 3.1	성능

(1) 응답 시험

 응용 시스템의 수행 속도(응답 시간)가 요구수준에 만족하는가?

## 3.2	기능 및 사용 용이성

(1) 화면 구성 내용

 설계된 내용대로 구현되어 있는가?

.화면 구성 내용

(2) 오류 처리의 적정성 여부

 에러메시지와 발생한 에러가 일치하는가?

 발생한 에러에 대해 에러의 원인을 발견하고 조처할 수 있도록 처리되어 있는가?

 에러 조치가 잘못되어 있지는 않는가?

(3) 날짜 및 시간에 의존적인 기능처리 여부

 지정된 날짜와 시간이 정확하게 정의되었는가?

 날짜 및 시간에 의존적인 기능이 정해진 날짜 및 시간에 정확히 처리되는가?

(4) 관련 설계에 대한 기능의 정상적 수행 여부

 관련 설계서에 정의된 기능처리절차의 내용이 적절하며 그대로 처리되는가?

 처리 결과에 대한 정상/비정상 처리 상태에 대한 메시지가 제공되는가?

# 4.	시험 대상 분야

(1) 서비스되는 기능을 4개 분야로 나누어 기능처리 적절성을 확인

(2) 주요 검증 대상 내용

 기본호 분야 6개, UI분야 9개, 부가 서비스 분야 4개, Firmware 분야 7개 기능에 대한 개발 분 정상 수행 여부

 데이터 입력 및 조회의 정확성

 기능별 주요 모듈간 인터페이스

| 주요 기능 단위 |  | 하위 기능 단위 수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본호 | 발신 기능 | 1 |  |
|  | 수신 기능 | 1 |  |
|  | 통화 중 대기 기능 | 1 |  |
|  | 긴급통화 기능 | 1 |  |
|  | 회의통화 | 1 |  |
|  | 비상전화 | 1 |  |
| UI | Sound | 6 |  |
|  | Display | 7 |  |
|  | Features | 6 |  |
|  | System | 4 |  |
|  | Security | 6 |  |
|  | Call History | 4 |  |
|  | Phone Book | 4 |  |
|  | Scheduler | 5 |  |
|  | Utility & Fun | 4 |  |
| 부가 서비스 | Data Service | 3 |  |
|  | SMS | 6 |  |
|  | Wireless Web | 3 |  |
|  | OTA/AUTH | 3 |  |
| FirmWare | Battery 잔량 표시 | 1 |  |
|  | RSSI Display | 1 |  |
|  | Calibration | 1 |  |
|  | FCC Test | 1 |  |
|  | EFS | 1 |  |
|  | PLL | 1 |  |
|  | Switching LNA gain | 1 |  |
| 합 계 |  | 76 |  |

# 5.	실시 기간

(1) 준비 및 모듈 시험	:	2002.03.16 ~ 2002.04.08 (3주 )

(2) 통합 시험		:	2002.04.09 ~ 2002.05.12 (4주 )

(3) QE/규격 시험 		:	2002.05.13 ~ 2002.06.16 (4주 )

(4) QI 시험 		:	2002.06.17 ~ 2002.07.19 (4주)

# 6.	시험 추진 방법

(1) 기능별로 전담 팀을 편성하여 추진함.

 기능 : 상기 4항의 주요 기능 단위

 전담팀의 편성 운영 : 시험Part, SW개발 담당자

(2 시험 단위별로 시험할 경우 전담팀에서 협의하여 일정을 검토 및 조정함.

(3) 시험 중 발생한 오류 사항에 대하여 오류 보고서를 작성하고, 당일 전담팀내 회의를 통하여 24시간 이내에 처리함을 원칙으로 함.

(4) 단위별 시험 완료 시 시험Part가 완료 보고서를 작성하고, 시험 Part장이 확인함.

# 7.	시험 데이터

| 주요 기능 단위 |  | 시험 데이터 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본호 | 발신 기능 | Voice |  |
|  | 수신 기능 | Voice |  |
|  | 통화 중 대기 기능 | Voice |  |
|  | 긴급통화 기능 | Voice |  |
|  | 회의통화 | Voice |  |
|  | 비상전화 | Voice |  |
| UI | Sound | Voice |  |
|  | Display | Text |  |
|  | Features | Voice |  |
|  | System | Voice |  |
|  | Security | Text |  |
|  | Call History | Text |  |
|  | Phone Book | Text |  |
|  | Scheduler | Text |  |
|  | Utility & Fun | Text |  |
| 부가 서비스 | Data Service |  |  |
|  | SMS | Text+Voice |  |
|  | Wireless Web |  |  |
|  | OTA/AUTH |  |  |
| FirmWare | Battery 잔량 표시 |  |  |
|  | RSSI Display |  |  |
|  | Calibration |  |  |
|  | FCC Test |  |  |
|  | EFS |  |  |
|  | PLL |  |  |
|  | Switching LNA gain |  |  |

# 8.	시험 조직

| 구분 |  | 팀장 | 시험팀 | SW개발팀 | SW개발팀 (수정) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본호 | 발신 기능 | 통합: 이용진책임 QE/규격,: 안흥열책임 QI: 이상훈차장 | 통합: 진경옥 강은숙 QE/규격,: 송영중 QI: 배두현 | 유혁준 오병두 | 유혁준 오병두 |  |
|  | 수신 기능 |  |  |  |  |  |
|  | 통화 중 대기 기능 |  |  |  |  |  |
|  | 긴급통화 기능 |  |  |  |  |  |
|  | 회의통화 |  |  |  |  |  |
|  | 비상전화 |  |  |  |  |  |
| UI | Sound |  |  | 김태형 유성봉 김한석 김현주 장명희 | 김태형 유성봉 김한석 김현주 장명희 |  |
|  | Display |  |  |  |  |  |
|  | Features |  |  |  |  |  |
|  | System |  |  |  |  |  |
|  | Security |  |  |  |  |  |
|  | Call History |  |  |  |  |  |
|  | Phone Book |  |  |  |  |  |
|  | Scheduler |  |  |  |  |  |
|  | Calibration |  |  |  |  |  |
| 부가 서비스 | Data Service |  |  | 정수용주임 이준영,김소은 문종민 안계명 | 정수용주임 이준영, 김소은 문종민 안계명 |  |
|  | SMS |  |  |  |  |  |
|  | Wireless Web |  |  |  |  |  |
|  | OTA/AUTH |  |  |  |  |  |
| 시스템 | Battery 잔량 표시 |  |  | 유혁준 오병두 | 유혁준 오병두 |  |
|  | RSSI Display |  |  |  |  |  |
|  | Calibration |  |  |  |  |  |
|  | FCC Test |  |  |  |  |  |
|  | EFS |  |  |  |  |  |
|  | PLL |  |  |  |  |  |
|  | Switching LNA gain |  |  |  |  |  |

- * SQA는 시험이 원할히 수행될 수 있도록 지원함.

# 9.	시험 라이브러리 관리절차

## 9.1	시험 라이브러리 관리 개요

시험 라이브러리(Library)관리란 형상관리의 한 부분으로 모듈시험, 통합시험, QE/규격,QI시험에 대한 시험자원의 무결성을 보장하기 위한 일련의 행위이다.

## 9.2	시험환경 구축

(1) 시험환경은 개발시스템의 각 버전을 위하여 독립적으로 준비되어야 한다.

(2) 다음과 같은 최소한의 시험환경을 준비한다.

 모듈 시험 : 개발자에 의해 사용되어지며 개발자 자신의 디렉토리를 사용해도 된다.

 통합 시험 : 통합 시험 담당자(또는 팀)에 의해 사용되어진다.

 QE/규격,QI 시험 : QE/규격, QI 시험 담당자(또는 팀)에 의해 사용되어진다.

(3) 통합시험 환경을 구축하도록 한다.

(4) 각 시험환경에는 다음과 같은 Software 항목을 포함하도록 한다.

 Source code

 Binary 및 Script File

 Test data

 Messages

모듈시험                               통합시험                      QE/규격, QI시험

라이브러리                            라이브러리                    라이브러리

개발자                            통합시험 담당자          QE/규격, QI시험 담당자

| 라이브러리 위치 | ClearCase Server | 시험조직별 folder |
| --- | --- | --- |

[그림 10.1] 시험 라이브러리 구성

## 9.3	시험 라이브러리 이관 절차

### 9.3.1	모듈 시험 라이브러리

(1) 개발자는 기능 설계서에 따라 해당 모듈을 개발한다.

(2) 개발자는 개발된 모듈에 대해 자신의 모듈시험 라이브러리에 Source 및 관련 Data를 등록한다. (상기 10.2 (4)항의 Software항목을 참조한다.)

(3) 개발자는 등록된 모듈 Source에 대해 소프트웨어에 대한 모듈시험과 수정을 시행토록 한다.

### 9.3.2	통합 시험 라이브러리

(1) 개발자는 모듈 시험을 통과한 소프트웨어를 통합 시험라이브러리로 이동시킨다.

 통합 시험라이브러리에 보관된 모듈은 통합시험담당자만이 접근할 수 있다.

(2) 통합시험담당자는 정해진 절차에 따라 통합 시험 라이브러리로부터 관련된 소프트웨어를 모아 시험을 실시한다.

(3) 통합시험담당자는 시험시 발생된 결함을 ‘통합 시험 결과서’에 기술한다.

(4) 개발자는 결함이 발생한 Source를 통합시험 라이브러리로부터 가져온다.

(5) 개발자는 ‘통합 시험 결과서’를 이용하여 조치내용 및 결과를 기록한다.

(6) 개발자는 시험을 완료한 Source에 대해 통합시험 라이브러리로 이관한다.

### 9.3.3	QE/규격, QI 시험 라이브러리

(1) 통합시험담당자는 시험을 통과한 소프트웨어를 ‘QE/규격, QI 시험라이브러리’로 이동한다.

 통합시험라이브러리 소프트웨어 목록표를 갱신하여 ‘QE/규격, QI 시험라이브러리 소프트웨어 목록표’를 작성한다.

(2) QE/규격, QI시험담당자는 정해진 절차에 따라 QE/규격, QI시험 라이브러리로부터 요구사항을 기준으로 시험을 실시한다.

(3) QE/규격, QI시험담당자는 시험시 발생된 결함에 대해 ‘QE/규격, QI 시험 결과서’에 기술한다.

(4) 개발자는 결함이 발생한 Source를 QE/규격, QI시험 라이브러리로부터 가져온다.

(5) 개발자는 ‘QE/규격, QI 시험 결과서’를 이용하여 조치내용 및 결과를 기록한다.

(6) 개발자는 시험을 완료한 Source에 대해 통합시험 라이브러리로 이관한다.

(7) 통합시험담당자는 변경된 Source와 관련된 내용에 대해 통합 시험을 실시한다.

(8) 상기 1항의 절차를 반복한다.

# 별첨1.	통합 시험 환경 구성도 (2002.03.18. 현재)

## ○ 소프트웨어 시험 환경

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 모델명 | LG-BD4000 |
| 소프트웨어 명 |  |
| 단말기 명 | BD4000 |
| 관련 산출물 명 | 상품기획서 상품개발 계획서 CDMA-DE LG-BD40-SWFDV1.1 CDMA-DE LG-BD40-SWDSV1.1 |

## ○ 단말기 시험환경 구성도

# Download 시험구성도

2.Data통신 & PC Sync 시험구성도

3.Ear-Mic 시험구성도

4.Hand Free Kit 시험구성도

# 별첨2.	QE/규격, QI 시험 환경 구성도 (2002.03.18. 현재)

## ○ 소프트웨어 시험 환경

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 모델명 | LG-BD4000 |
| 소프트웨어 명 |  |
| 단말기 명 | BD4000 |
| 관련 산출물 명 | 상품기획서 상품개발 계획서 CDMA-DE LG-BD40-SWFDV1.1 CDMA-DE LG-BD40-SWDSV1.1 |

## ○ 단말기 시험 환경 구성도

# Download 시험구성도

2.Data통신 & PC Sync 시험구성도

3.Ear-Mic 시험구성도

4.Hand Free Kit 시험구성도